«Зöвсьöрт»					           	       Администрация

Кар овмöдчöминса					    	городского поселения

администрация						                       «Жешарт»

ш  у  ö  м

п о с т а н о в л е н и е

09.09.2020                                                                                                   № 178             		 (в редакции от 01.10.2020 № 200, от 11.11. 2020 № 236,

от 17.11.2020 № 243, от 26.01.2021 № 017, от 21.06.2021 № 119,                                  от 16.09.2021 № 178, от 23.09.2021 № 182, от 28.12.2021 № 261,                                от 17. 01.2022 № 012, от 15.02.2022 № 030, от 29.11.2022 № 220 )

Республика Коми, гп. Жешарт

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018-2024 годы»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520 «О Государственной программе Республики Коми "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», Уставом МО   городского поселения «Жешарт»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2018-2024 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Жешарт».

Руководитель администрации

городского поселения «Жешарт»                                                Л.С. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Жешарт»

от 09.09.2020 № 178

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ администрации городского поселения «Жешарт» |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация городского поселения «Жешарт», граждане поселения, заинтересованные лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели находящиеся на территории поселения, общественные организации, некоммерческие организации, физические и иные лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере формирования современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» |
| Подпрограммы Программы |  |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Жешарт». 2.Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт», а также дворовых территорий многоквартирных домов. 3.Содействие занятости населения в рамках реализации народных проектов в сфере занятости. 4. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории городского поселения «Жешарт». 5. Повышение уровня общественного участия в принятии решений по вопросам городской среды на территории городского поселения «Жешарт». 6. Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), внесение сведений о границе населенных пунктов в ЕГРН. 7. Предупреждение проникновения и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Жешарт»; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт»; |
|  | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; |
|  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт», а также дворовых территорий многоквартирных домов. Снижение напряженности на рынке труда городского поселения «Жешарт». Минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду. Привлечение добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтёрских) организаций к участию в разработке перспективных программ и проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения «Жешарт» для их дальнейшего внедрения. Привлечение участников добровольческой (волонтерской) деятельности к участию в мероприятиях по вовлечению населения: в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских). Вовлечение обучающихся образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования в реализацию мероприятий по городской среде на территории городского поселения «Жешарт» посредством стажировок и практик. Описание местоположения границ территориальных зон, действующих на территории городского поселения «Жешарт» в соответствии с правилами землепользования и застройки. Описание местоположения границ в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. Подготовка необходимых документов для передачи их в орган регистрации прав. Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах городского поселения «Жешарт», в том числе приобретение дезинфицирующих средств, оборудования (аппаратов) для распыления, подачи дезинфицирующих жидкостей, в рамках мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
|  | Площадь благоустроенных территорий общего пользования |
|  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования |
|  | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
|  | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
|  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год) Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год) Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства (ед. в год) Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения (ед. в год) Количество трудоустроенных безработных граждан (ед. в год) Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет (ед. в год). Количество созданных систем по раздельному накоплению отходов. Количество привлеченных добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий и проектов по городской среде на территории городского поселения «Жешарт» (ед. в год). Внесенные сведения о границах территориальных зон в ЕГРН. Внесенные сведения о границе населенного пункта в ЕГРН. Количество продезинфицированных общественных территорий, элементов дорожной сети, остановочных комплексов (крытые), стоянок общественного транспорта, детских и спортивных площадок городского поселения «Жешарт» (ед. в год). |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы составляет всего 110706,38085 тыс. рублей, в том числе: - на благоустройство дворовых территорий всего 77026,1389 тыс. рублей, в том числе: 69320,984338 (90%) тыс. рублей - за счет средств федерального и республиканского бюджета; 7705,154562 (10%) тыс. рублей - за счет средств местного бюджета; В том числе на благоустройство дворовых территорий в 2020 году всего 2066,83112 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 1218,553 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 641,595 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 206,68312 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В том числе на благоустройство дворовых территорий в 2021 году всего 975,480 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 537,7705 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 340,1615 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 97,548 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. - на благоустройство территорий общего пользования всего 22380,21499 тыс. рублей, в том числе: 20153,52687 (90%) тыс. рублей - за счет средств федерального и республиканского бюджета; 2226,68812 (10%) тыс. рублей - за счет средств местного бюджета; В том числе на благоустройство территорий общего пользования 2020 году всего 220,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 129,712 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 68,288 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 22,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В том числе на благоустройство территорий общего пользования 2021 году всего 1 196,54111тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 659,63886 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 417,24814 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 119,65411 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В том числе на благоустройство территорий общего пользования 2022 году всего 2152,99778 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 1143,62221 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 736,03979 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 273,33578 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В том числе на благоустройство территорий общего пользования 2023 году всего 2392,59222 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: - 1143,62188 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, - 1009,71112 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, - 239,25922 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. - на реализацию народных проектов в сфере занятости населения на 2019 год - 397,2 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета-34,0 тыс. руб.; -республиканского бюджета-300,0 тыс. руб. -внебюджетных источников-63,2 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2019 год- 342,9 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета- 34,0 тыс. руб.; -республиканского бюджета-300,0 тыс. руб -внебюджетных источников-8,9 тыс. руб. - на создание систем по раздельному накоплению отходов на 2019 год – 291,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: - республиканского бюджета – 232,80 тыс. руб. - местного бюджета – 58,20 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2020 год- 739, 45 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета- 68,0 тыс. руб.; -республиканского бюджета- 600,0 тыс. руб. -внебюджетных источников-21,45 тыс. руб. - юридические лица – 50,00 тыс. руб. -на создание систем по раздельному накоплению отходов на 2020 год – 381,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: - республиканского бюджета – 304,80 тыс. руб. - местного бюджета – 76,20 тыс. руб. - на корректировку генерального плана (в части описания местоположения границ населенных пунктов) и правил землепользования и застройки (в части описания местоположения границ территориальных зон) на 2020 год – 287,84016 тыс. руб. в том числе за счет средств: - республиканского бюджета – 273,44815 тыс. руб. - местного бюджета – 14,39201 тыс. руб. |
|  | - на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах городского поселения «Жешарт», в том числе приобретение дезинфицирующих средств, оборудования (аппаратов) для распыления, подачи дезинфицирующих жидкостей на 2020 год – 170,13150 тыс. руб. в том числе за счет средств: - республиканского бюджета – 168,43018 тыс. руб. - местного бюджета – 1,70132 тыс. руб. |
|  | - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2021 год- 2330,00 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета - 224,00 тыс. руб.; -республиканского бюджета - 2000,00 тыс. руб. -внебюджетных источников- 6,00 тыс. руб. - юридические лица – 100,00 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере занятости населения на 2022 год – 726,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета- 68,0 тыс. руб.; -республиканского бюджета-600,0 тыс. руб. -внебюджетных источников-8,0 тыс. руб. - юридические лица – 50,00 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2022 год- 2062,80 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета - 340,00 тыс. руб.; -республиканского бюджета - 1600,00 тыс. руб. -внебюджетных источников- 22,8 тыс. руб. - юридические лица – 100,00 тыс. руб. - на реализацию народных проектов в сфере благоустройства на 2023 год- 4502,00 тыс. руб. в том числе за счет средств: -местного бюджета - 450,00 тыс. руб.; -республиканского бюджета - 4000,00 тыс. руб. -внебюджетных источников- 50,0 тыс. руб. - юридические лица – 2,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1: |

- 1.Характеристика сферы реализации

- Программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства на территории городского поселения «Жешарт» показал, что 75,0 % дворовых территорий и 64,30% территорий общего пользования, расположенных на территории поселения нуждаются в благоустройстве.

В вопросах благоустройства территории городского поселения «Жешарт» имеется ряд проблем: недостаточный уровень общего благоустройства дворовых территории, недостаточный уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, на территории поселения имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Общее количество территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт» составляет 16 ед. площадью 305468,00 кв.м., из них количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.01.2018 года составляет 5 ед. площадью 14330,00 кв.м.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.01.2018 года, составляет 11 ед. площадью 291138,00 кв.м.

- Благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1.  Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| 3 | Стоимость скамьи 2000х350х590, шт. |  | 4 000,00 |
| 4 | Диван парковый «Д-1.21», 2000х700х840, шт. |  | 5 700,00 |
| 5 | Установка урн для мусора, шт. |  | 1 756,00 |
| 6 | Стоимость урны для мусора, шт. |  | 2 500,00 |

2.2, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного региональной программой формирования современной городской среды. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к программе.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лето | зима |
| 1 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | м2 | 58,67 | 50,53 |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) | м2 | 63,82 | 337,69 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт. | 11,81 | 429,27 |
| 4 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | м2 | 82,01 | 63,87 |
| 5 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | м2 | 4,92 | - |
| 6 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника | шт. | 24 703,00 |  |
| 7 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника | шт. | 17 313,00 |  |
| 8 | Стоимость игрового комплекса, шт. |  | 385 721,00 |  |
| 9 | Стоимость песочного дворика, шт. |  | 173 ,013,00 |  |
| 10 | Стоимость качели двойные, шт. |  | 19 770,00 |  |
| 11 | Стоимость карусели, шт. |  | 39 184,00 |  |
| 12 | Стоимость спортивного комплекса, шт. |  | 63 350,00 |  |
| 13 | Стоимость скамьи 2000х350х590, шт. |  | 4 000,00 |  |
| 14 | Диван парковый «Д-1.21», 2000х700х840, шт. |  | 5 700,00 |  |
| 15 | Стоимость газонного ограждения 500х2000, шт. |  | 1 599,00 |  |
| 16 | Стоимость урны для мусора «У-1.5», шт. |  | 1 756,00 |  |
| 17 | Стоимость урны для мусора, шт. |  | 2500,00 |  |
| 18 | Оборудование автомобильных парковок |  |  |  |

Общее количество дворовых территорий на территории поселения составляет 1509 ед. в том числе: - 72 ед. площадью 161935 кв.м. составляют многоквартирные дома, из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.01.2018 года составляет 18 ед. площадью 43890 кв.м., - 3 ед. составляют многоквартирные дома признанные аварийными и подлежащими сносу.

Общее количество жителей, проживающих на территории городского поселения Жешарт по состоянию на 01.01.2018 год, составляет 7364 чел.,           в том числе проживающих в многоквартирных домах:

-  со степенью благоустройства 2,3,4,5,6 – 6035 чел.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Жешарт», а также территорий общего пользования городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского поселения «Жешарт».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Одной из основных проблем в сфере утилизации (захоронения) ТКО на территории городского поселения «Жешарт» является увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.

Установка систем по раздельному накоплению отходов позволит не загрязнять остатками пищи материалы, пригодные к вторичной переработке, сохранить перерабатываемые материалы в целости и предохранить от гниения и размножения бактерий, а также позволит разгрузить свалки, снизить уровень загрязнения окружающей среды на территории.

- 2.Приоритеты реализуемой на территории городского поселения муниципальной Политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроки ее реализации

- В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня,  Стратегией  социально-экономического развития МО МР «Усть-Вымский»  на период до 2020 года, утвержденной Советом МР «Усть-Вымский» от 24 декабря 2014 г. № 35/5-279, приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

- Целями Программы являются:

- - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Жешарт»;

- - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт», а также дворовых территорий многоквартирных домов;

- -содействие занятости населения в рамках реализации народных проектов в сфере занятости.

- - обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории городского поселения «Жешарт».

- - повышение уровня общественного участия в принятии решений по вопросам городской среды на территории городского поселения «Жешарт».

- - внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), внесение сведений о границе населенных пунктов в ЕГРН.

- - предупреждение проникновения и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

- Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение формирования единого облика городского поселения                  «Жешарт»;

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования пгт. Жешарт;

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования городского поселения                  «Жешарт», а также дворовых территорий многоквартирных домов;

- - Снижение напряженности на рынке труда городского поселения                       «Жешарт»;

- - Минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- - Привлечение добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтёрских) организаций к участию в разработке перспективных программ и проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения «Жешарт» для их дальнейшего внедрения.

- - Привлечение участников добровольческой (волонтерской) деятельности к участию в мероприятиях по вовлечению населения: в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских).

- - Вовлечение обучающихся образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования в реализацию мероприятий по городской среде на территории городского поселения «Жешарт» посредством стажировок и практик.

- - Описание местоположения границ территориальных зон, действующих на территории городского поселения «Жешарт» в соответствии с правилами землепользования и застройки. Описание местоположения границ в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, проведение согласования прохождения границы с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Коми, при необходимости участие в организации и проведении публичных слушаний, целью которых является обеспечение учета мнения лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются проведением работ. Подготовка необходимых документов для передачи их в орган регистрации прав.

- - Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах городского поселения «Жешарт», в том числе приобретение дезинфицирующих средств, оборудования (аппаратов) для распыления, подачи дезинфицирующих жидкостей, в рамках мер по противодействию    распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

- Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы, отражены в приложении 1 к программе.

- Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

- -количество благоустроенных дворовых территорий;

- -доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- -охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

- -количество благоустроенных территорий общего пользования;

- -площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- -доля площади благоустроенных территорий общего пользования;

- -доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- -доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- -доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- - увеличить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по народным проектам в сфере благоустройства и занятости населения до 80%;

- - реализовать по одному народному проекту в год в сфере благоустройства и занятости населения;

- -обеспечить трудоустройство в рамках народных проектов в сфере занятости населения не менее двух безработных граждан и не менее трех несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет.

- - увеличить количество систем по раздельному сбору отходов к 2024 году до 28 систем, в следствии чего, будет минимизировано негативное воздействие отходов на окружающую среду и создание благоприятных условий проживания для населения городского поселения «Жешарт».

- - привлечь не менее двух добровольцев (волонтеров) в год к участию в реализации мероприятий и проектов по городской среде на территории городского поселения «Жешарт».

- - внести до 31.12.2020 г. сведения о границах территориальных зон в ЕГРН.

- - внести до 31.12.2020 г. сведения о границе населенного пункта в ЕГРН.

- - провести дезинфекцию открытых пространств городского поселения «Жешарт»:

- - общественные территории – места установленных скамеек 50шт./225 кв.м.,

- - элементы дорожной сети, остановочные комплексы (крытые) 3 шт./30 кв.м.,

- - стоянки общественного транспорта 1 шт./10 кв.м.,

- - детские и спортивные площадки 6 шт./2190 кв.м.

- 3.Характеристика основных мероприятий Программы

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования городского поселения                      «Жешарт», а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования городского поселения «Жешарт»;

- иные мероприятия.

Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач программы.

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями программы, отражаются в приложении 2 программы.

Информация о мероприятиях программы, предусматривающая благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий на период 2018 – 2024 годы, подлежит утверждению в рамках программы  в срок не позднее 31 декабря 2018 г. в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2018 - 2024 годы.

4. Ресурсное обеспечение

Муниципальная программа реализуется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий на 2018 - 2024 годы составляет 110706,38085 тыс. рублей

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | - |
| Бюджет РК |  |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники | - |
| Всего | 110706,38085 |

Информация о расходах на реализацию программы в разрезе источников финансирования отражается в приложениях 3,4 к программе.

5.Порядок трудового и финансового участия заинтересованных лиц в реализации Программы

5.1. Программой предусмотрено финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального и (или)дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.  При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Для дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу после 20 февраля 2019 г., установлено дополнительное условие софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству из средств федерального бюджета – софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Под формой трудового участия понимается добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Жешарт»  Форма трудового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в виде проведения «субботников» не менее двух раз: первый раз в период проведения работ подрядными организациями по выполнению минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, второй раз в течение 10 дней со дня окончания выполнения работ  подрядной организацией.

5.2.В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

5.3.Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию городского поселения «Жешарт» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-ванных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Администрация городского поселения «Жешарт» в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания общественной комиссии ГП «Жешарт» по принятию решения о включении дворовой территории в муни-ципальную программу в рамках формирования современной городской среды в 2018 - 2024 годы (далее – решение) направляет письменное уведомление о принятом решении:

1) товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации, которые осуществляют управление многоквартирным домом (далее – уполномоченные организации), в отношении которого принято решение;

2) представителям (одному из представителей) собственников помещений в многоквартирном доме дворовой территории (уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме).

2.Уполномоченная организация, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 1 настоящего раздела, открывают счет для перечисления средств собственников помещений в многоквартирном доме, и уведомляет об открытии счета администрацию ГП «Жешарт», представителей заинтересованных лиц, собственников помещений в многоквартирных домах.

Счета, указанные в первом абзаце настоящего пункта, открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях, размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3. Уполномоченная организация организует сбор средств собственников помещений многоквартирных домов и учет поступающих средств.

4. Уполномоченная организация, ежемесячно, в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет в администрацию ГП «Жешарт» информацию, о поступивших по состоянию на 1 число отчетного месяца, средствах (в разрезе многоквартирных домов) с приложением подтверждающих документов.

5.Информация, о поступивших по состоянию на 1 число отчетного месяца, средствах собственников помещений многоквартирных домов (в разрезе многоквартирных домов), подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ГП «Жешарт»: gpzheshart.ru.

6. Собственники помещений многоквартирного дома обязаны перечислить средства по финансовому обеспечению затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в срок до 01 июля в полном объеме.

7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченной организацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется уполномоченными организациями на расчетный счет подрядной организации после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией ГП «Жешарт» в соответствии с бюджетным законодательством.

Порядок финансирования реализации программы на обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт» будет утвержден нормативно-правовым актом.

7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу ГП «Жешарт».

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией городского поселения «Жешарт (далее - разработчики).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. Разработка дизайн - проекта;

5.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

5.4. Утверждение дизайн-проекта общественной комиссией                           г.п. «Жешарт».

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней, с момента его получения и представить администрацию городского поселения «Жешарт» согласованный дизайн-проект или мотивированные предложения.

В случае не урегулирования предложений, администрацию городского поселения «Жешарт» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии администрацию городского поселения «Жешарт» для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией администрации городского поселения «Жешарт», решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

8. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения " Жешарт", на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения " Жешарт", на которых планируется благоустройство в 2018 – 2024 годах, представлен в приложении 5 к программе.

9. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018 – 2024 годах

Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018 – 2024 годах, представлен в приложении 6 к программе.

10. Адресный перечень территорий, на которых планируется благоустройство в 2019 году, в рамках реализации народных проектов в сферах благоустройства и занятости населения

Адресный перечень территорий, на которых планируется благоустройство в 2019 году, в рамках реализации народных проектов в сферах благоустройства и занятости населения, представлен в приложении 6 к программе.

11. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2023 года.

11. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2023 года, представлен в приложении 6 к программе.

12. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2023 года в соответствии с требованиями утвержденных муниципальным образованием правил благоустройства

- проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;

- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки – представителями общественных комиссий);

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования городского поселения «Жешарт», утвержденных решением Совета городского поселения «Жешарт» от 26.10.2017 № 4-13/93;

- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков.

13. Право исключения из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы

1) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией;

2) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

14. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми

Подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (кадастровые работы).

15. Условие о предельной дате заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ

Условие о предельной дате заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

16. Иные мероприятия по благоустройству

Иные мероприятия по благоустройству, определенные органом

местного самоуправления.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| №пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 – 2024 годы |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. | 54/ 118045 кв.м. |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий | Проценты | 75,0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 82,7 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 11 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 29,1138 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв.м. | 95,3/291138 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 39,53 |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 105/510 |
| 9 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу (парковки, детские площадки) | Проценты, рубли | 20/4046480 |
| 10 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 90/450 |
| 11 | Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей | % | 2019 г.-60% 2020г.-70% 2021г.-80% |
| 12 | Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей | % | 2019 г.-60% 2020г.-70% 2021г.-80% |
| 13 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства (ед. в год) | ед | 1 |
| 14 | Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения (ед. в год) | ед | 1 |
| 15 | Количество трудоустроенных безработных граждан (ед. в год) | ед | 2 |
| 16 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет (ед. в год). | ед | 3 |
| 17 | Количество систем по раздельному накоплению отходов. | ед. | 2019 г. -10 2020 г.- 10 2021 г.- 6 2022 г.- 6 2023 г.- 6 |
| 18 | Количество привлеченных добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий и проектов по городской среде на территории городского поселения «Жешарт» (ед. в год). | ед. | 2 |
| 19 | Внесенные сведения о границах территориальных зон в ЕГРН. | ед. | 31.12.2020 |
| 20 | Внесенные сведения о границе населенного пункта в ЕГРН. | ед. | 31.12.2020 |
| 21 | - Количество продезинфицированных общественные территорий – мест установленных скамеек | ед. кв.м. | 50 шт./225 кв.м |
| 22 | - Количество продезинфицированных - элементов дорожной сети, остановочных комплексов (крытые) | ед. кв.м. | 3 шт./30 кв.м. |
| 23 | Количество продезинфицированных стоянок общественного транспорта | ед. кв.м. | 1 шт./10 кв.м. |
| 24 | Количество продезинфицированных детских и спортивных площадок | ед. кв.м. | 6 шт./2190 кв.м. |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018 – 2024  годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации программы основного мероприятия |  | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Жешарт»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения «Жешарт» ( в лице руководителя администрации) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации |  | 2018 |  | 2024 | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий, в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользования в полном объеме | Ухудшение облика и санитарного состояния общественных территорий |  | Показатель 4,6. Количество благоустроенных общественных территорий Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
| Основное мероприятие 1.2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации |  | 2019 |  | 2024 | Ежегодно реализовано 100 % народных проектов в сфере благоустройства, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» на соответствующий год за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Заключение соглашения с Министерством энергетики, жилищно- коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ ( оказание услуг). Выполнение работ и предоставление отчетности в Министерство в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства. Освещение мероприятий по реализации народных проектов в средствах массовой информации |  | 1. Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей 2. Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 2018 |  | 2024 | Рост мотивации собственников МКД по вопросу бережного отношения к общему имуществу МКД и осознание ответственности за его содержание; повышение уровня благоустройства жилищного фонда | Ухудшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним |  | Показатель 1-2. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий |
| Задача 3. Содействие занятости населения в рамках народных проектов в сфере занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации | 2019 |  | 2024 |  | Ежегодно реализовано 100 % народных проектов в сфере занятости населения, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» на соответствующий год за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. |  | Заключение соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг). Выполнение работ и предоставление отчетности в Министерство в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения. Освещение мероприятий по реализации народных проектов в средствах массовой информации | - Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей. - Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения - Количество трудоустроенных безработных граждан - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет |
| Задача. 4 Минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Создание систем по раздельному накоплению отходов | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации | 2019 |  | 2024 |  | Ежегодно увеличивать количество систем по раздельному сбору отходов, в следствии чего, будет минимизировано негативное воздействие отходов на окружающую среду и создание благоприятных условий проживания для населения городского поселения «Жешарт». |  | Организация работы в целях заключения соглашения по предоставлению субсидии из бюджета Республики Коми на создание систем по раздельному накоплению отходов | Количество систем по раздельному сбору отходов |
| Задача 5. Описание местоположения границ территориальных зон, действующих на территории городского поселения «Жешарт» в соответствии с правилами землепользования и застройки. Описание местоположения границ в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. Подготовка необходимых документов для передачи их в орган регистрации прав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Корректировка генерального плана (в части описания местоположения границ населенных пунктов) и правил землепользования и застройки (в части описания местоположения границ территориальных зон). | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации | 2020 |  | 2020 |  | До 31.12.2020 года внести сведения о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), внести сведения о границе населенных пунктов в ЕГРН. |  | Организация работы в целях заключения соглашения по предоставлению субсидии из бюджета Республики Коми на корректировку генерального плана (в части описания местоположения границ населенных пунктов) и правил землепользования и застройки (в части описания местоположения границ территориальных зон). | Внесенные сведения о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), внесенные сведения о границе населенных пунктов в ЕГРН. |
| Задача. 6. Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах городского поселения «Жешарт», в том числе приобретение дезинфицирующих средств, оборудования (аппаратов) для распыления, подачи дезинфицирующих жидкостей, в рамках мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1.1. Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации | 2020 |  | 2020 |  | Провести дезинфекцию открытых пространств городского поселения «Жешарт»: - общественные территории – места установленных скамеек 50шт./225 кв.м., - элементы дорожной сети, остановочные комплексы (крытые) 3 шт./30 кв.м., - стоянки общественного транспорта 1 шт./10 кв.м., - детские и спортивные площадки 6 шт./2190 кв.м. |  | Организация работы в целях заключения соглашения по предоставлению субсидии из бюджета Республики Коми на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Количество продезинфицированных общественных территорий – мест установленных скамеек, элементов дорожной сети, остановочных комплексов, стоянок общественного транспорта, детских и спортивных площадок |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из

различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 – 2024 годы » | всего, | 1412,081 | 3421,152 | 3865,25275 | 4502,02111 | 4941,79778 | 6894,59222 | 85669,48399 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 883,457 | 1391,284 | 1348,265 | 1197,40936 | 1143,62221 | 1143,62188 |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики | 378,624 | 1592,562 | 2056,5613 | 2757,40964 | 2936,03979 | 5009,71112 |  |
|  |  | местного бюджета | 150,00 | 365,206 | 388,97645 | 441,20211 | 681,33578 | 689,25922 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 72,10 | 21,45 | 6,00 | 30,80 | 50,0 |  |
|  |  | - юридические лица |  | 0,0 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 2,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | всего, | 0,00 | 0,0 | 2066,83112 | 975,480 |  |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 1218,553 | 537,7705 |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики | 0,0 | 0,0 | 641,595 | 340,1615 |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 206,68312 | 97,548 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - юридические лица* | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства общественных территорий | всего, | 1412,081 | 2390,052 | 220,00 | 1196,54111 | 2152,99778 | 2392,56222 |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 883,457 | 1391,284 | 129,712 | 659,63886 | 1143,62221 | 1143,62188 |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики | 378,624 | 759,762 | 68,288 | 417,24814 | 736,03979 | 1009,71112 |  |
|  |  | местного бюджета | 150,00 | 239,006 | 22,00 | 119,65411 | 273,33578 | 239,25922 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - юридические лица* | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | всего, |  | 342,90 | 739,450 | 2330,00 | 2062,8 | 4502,00 |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  | 300,0 | 600,00 | 2000,00 | 1600,00 | 4000,00 |  |
|  |  | местного бюджета |  | 34,00 | 68,00 | 224,00 | 340,00 | 450,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 8,90 | 21,45 | 6,0 | 22,8 | 50,00 |  |
|  |  | - юридические лица |  |  | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 2,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация народных проектов в сфере занятости населения | всего, |  | 397,20 |  |  | 726,00 |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  | 300,0 |  |  | 600,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета |  | 34,00 |  |  | 68,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 63,20 |  |  | 8,0 |  |  |
|  |  | - юридические лица |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание систем по раздельному накоплению отходов | всего, |  | 291,00 | 381,00 |  |  |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  | 232,80 | 304,80 |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета |  | 58,20 | 76,20 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Корректировка генерального плана (в части описания местоположения границ населенных пунктов) и правил землепользования и застройки (в части описания местоположения границ территориальных зон) | всего, |  |  | 287,84016 |  |  |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  |  | 273,44815 |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета |  |  | 14,39201 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | всего, |  |  | 170,13150 |  |  |  |  |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики |  |  | 168,43018 |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета |  |  | 1,70132 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018 – 2024  годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Жешарт» на 2018 - 2024 годы» | всего, в том числе: | 150,00 | 365,206 | 388,97645 | 441,20211 | 681,33578 | 689,25922 | 0,00 |
|  |  | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | 150,00 | 365,206 | 388,97645 | 441,20211 | 681,33578 | 689,25922 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 0,00 | 206,68312 | 97,548 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) | 150,00 | 239,006 | 22,00 | 119,65411 | 273,33578 | 239,25922 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 34,00 | 68,00 | 224,0 | 340,00 | 450,00 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 34,00 |  |  | 68,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание систем по раздельному накоплению отходов | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  | 58,20 | 76,20 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Корректировка генерального плана (в части описания местоположения границ населенных пунктов) и правил землепользования и застройки (в части описания местоположения границ территориальных зон) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  |  | 14,39201 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Администрация городского поселения «Жешарт» (в лице руководителя администрации) |  |  | 1,70132 |  |  |  |  |

Приложение 5

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения " Жешарт", на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах,

| № п/п | Адрес (наименование) территории | Кадастровый номер земельного участка | Виды планируемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Дворовая территория жилого дома по ул. Октябрьская д.1 (за счет средств федеральной субсидии) | 11:08:0601003:62 | Ремонт проезда, устройство пешеходных дорожек (тротуаров), устройство водоотводных канав с водопропускными металлическими трубами |
| 2. | Дворовая территория жилого дома по ул. Октябрьская д.3 (1 этап) (за счет средств федеральной субсидии) | 11:08:0601003:61 | Ремонт проезда, устройство водоотводных канав с водопропускными металлическими трубами |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Дворовая территория жилого дома по ул. Октябрьская д.3 (2 этап) (за счет средств федеральной субсидии) | 11:08:0601003:61 | Ремонт дворовой территории, тротуаров |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Дворовая территория жилого дома по ул. Гагарина д.10 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:42 | Ремонт дворовой территории, проезда, тротуаров, установка скамеек и урн. |
| 2. | Дворовая территория жилого дома по ул. Свердлова д.6 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:54 | Ремонт дворовой территории, проездов, тротуаров, устройство освещения, парковок, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 3. | Дворовая территория жилого дома по ул. Свердлова д.17 корп.1 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:74 | Ремонт дворовой территории, проездов, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 4. | Дворовая территория жилого дома по ул. Свердлова д.17 корп.2 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:78 | Ремонт дворовой территории, проездов, тротуаров, устройство парковок, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 5. | Дворовая территория жилого дома по ул. Бабушкина д. 19 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:142 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 6. | Дворовая территория жилого дома по ул. Бабушкина д. 22 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:132 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство пандуса, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 7. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 29 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:155 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, парковок, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 8. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 15 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:77 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, парковок, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 9. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 17 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:78 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 10. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 24 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:123 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандуса, парковок, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 11. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 36 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:152 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, парковок, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 12. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 38 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:153 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство пандуса, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 13. | Дворовая территория жилого дома по ул. Лесная д. 10 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:76 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 14. | Дворовая территория жилого дома по ул. Лесная д. 11 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:72 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 15. | Дворовая территория жилого дома по ул. Лесная д. 12 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:75 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство пандусов, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 16. | Дворовая территория жилого дома по ул. Лесная д. 13 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:71 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 17. | Дворовая территория жилого дома по ул. Лесная д. 14 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:74 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 18. | Дворовая территория жилого дома по ул. Первомайская д. 31 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:133 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство пандуса, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 19. | Дворовая территория жилого дома по ул. Первомайская д. 29 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:135 | Ремонт тротуаров, установка скамеек и урн |
| 20. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 23 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:154 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек |
| 21. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 25 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:161 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 22. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 30 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:147 | Ремонт тротуаров, устройство освещения, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек |
| 23. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 26 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:128 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, скамеек |
| 24. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 31 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:159 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 25. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 32 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:144 | Ремонт тротуаров, устройство пандусов |
| 26. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 34 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:151 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, парковок, установка урн |
| 27. | Дворовая территория жилого дома по ул. Бабушкина д. 13 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:157 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 28. | Дворовая территория жилого дома по ул. Бабушкина д. 18 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:130 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 29. | Дворовая территория жилого дома по ул. Бабушкина д. 20 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:131 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 30. | Дворовая территория жилого дома по ул. Мира д. 24 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601003:203 | Ремонт дворовой территории, проездов, тротуаров, устройство освещения, парковок, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 31. | Дворовая территория жилого дома по ул. Тургенева д.10 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:47 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, парковок, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 32. | Дворовая территория жилого дома по ул. Свердлова д.12 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:46 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 33. | Дворовая территория жилого дома по ул. Свердлова д.9 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:45 | Ремонт тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 34. | Дворовая территория жилого дома по ул. Свердлова д.15 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:2646 | Ремонт дворовой территории, проездов, тротуаров, устройство освещения, парковок, пандуса, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 35. | Дворовая территория жилого дома по ул. Мира д. 20 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601003:200 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, пандуса устройство освещения, парковок, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 36. | Дворовая территория жилого дома по ул. Свердлова д.14 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:2647 | Ремонт дворовой территории, проездов, тротуаров, ремонт детской площадки, устройство парковок, пандусов, спортивной площадки, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 37. | Дворовая территория жилого дома по ул. Тургенева д. 9 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:70 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, ремонт детской площадки, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 38. | Дворовая территория жилого дома по ул. Мира д. 5а (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:72 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, ремонт детской площадки, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 39. | Дворовая территория жилого дома по ул. Молодежная д.18 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:96 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 40. | Дворовая территория жилого дома по ул. Молодежная д.20 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:92 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 41. | Дворовая территория жилого дома по ул. Индустриальная д.9 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:90 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 42. | Дворовая территория жилого дома по ул. Индустриальная д.11 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:91 | Ремонт дворовой территории, проездов, тротуаров, устройство освещения, парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 43. | Дворовая территория жилого дома по ул. Молодежная д.16 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:97 | Ремонт дворовой территории, проездов, тротуаров, устройство парковок, пандусов, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 44. | Дворовая территория жилого дома по ул. Молодежная д.14 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:98 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 45. | Дворовая территория жилого дома по ул. Свердлова д.16 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:84 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 46. | Дворовая территория жилого дома по ул. Мира д. 15 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:85 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка детской площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 47. | Дворовая территория жилого дома по ул. Индустриальная д.1 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:86 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 48. | Дворовая территория жилого дома по ул. Мира д. 13 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:80 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 49. | Дворовая территория жилого дома по ул. Индустриальная д.3 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:87 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка детской спортивной площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 50. | Дворовая территория жилого дома по ул. Индустриальная д.5 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601004:89 | Ремонт дворовой территории, тротуаров, устройство парковок, пандусов, установка детской спортивной площадки, малых архитектурных форм, скамеек и урн |
| 51. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 27 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:160 | Ремонт тротуаров |
| 52. | Дворовая территория жилого дома по ул. А. Макарова д. 28 (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | 11:08:0601013:143 | Ремонт тротуаров |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского поселения

«Жешарт» на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах

| № п/п | Адрес (наименование) территории | Виды планируемых работ |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1. | Хоккейный корт ул. Гагарина | Замена деревянной хоккейной коробки на коробку из стеклопластика; ремонт асфальтового покрытия корта; замена освещения; ремонт раздевалки; установка скамеек и урн |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Территория (пешеходная дорожка) от ул. Мира мимо школы Искусств до ул. Октябрьской | Установка дорожного знака «Проезд запрещен», устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки (брусчатки), устройство освещения, установка скамеек и урн |
| 2. | Территория между д.8 и д.9 до ул. Тургенева (1 этап) | Очистка территории от кустарников, частичная отсыпка территории песком, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатки) |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Территория между д.8 и д.9 до ул. Тургенева (2 этап) (за счет средств федеральной субсидии) | Установка наружного освещения |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Территория между д.8 и д.9 по ул. Тургенева (3 этап) (за счет средств федеральной субсидии) | Ремонт проезда |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Территория за администрацией г.п. «Жешарт» (от Спорткомплекса до магазина Кострома) (1 этап) (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | Устройство пешеходной дорожки. |
| 2. | Территория за жилыми домами № 17 корп.1, корп.2 по ул. Свердлова г.п. Жешарт (1 этап) (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | Устройство пешеходной дорожки. |
| 2023 год |  |  |
| 1. | Территория за администрацией г.п. «Жешарт» (от Спорткомплекса до магазина Кострома) (2 этап) (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета) | Устройство проезда из а/ бетонной смеси, тротуара из тротуарной плитки (брусчатки) |
| 2024 год |  |  |
| 1. | Территория (парковая зона) около церкви (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета). | Обустройство пешеходных дорожек, очистка от заросших кустарников, деревьев, установка светильников, скамеек, урн |
| 2. | Территория около памятника участникам ВОВ п. Жешарт ул. Мира (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета). | Обустройство зоны отдыха за памятником (очистка от заросших кустарников, установка наружного освещения, скамеек, урн, цветников, ограждение цветников, устройство пешеходной дорожки |
| 3. | Территория (площадка) около кинотеатра «Современник» (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета). | Очистка территории от кустарника, установка наружного освещения, устройство парковок |
| 4. | Территория между администрацией и ДК «Дружба» (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета). | Ремонт проезда, отсыпка территории песком, устройство тротуаров из тротуарной плитки (брусчатки), установка освещения, детской площадки, скамеек и урн |
| 5. | Территория за администрацией г.п. «Жешарт» (напротив Спорткомплекса) (за счет средств субсидий федерального и республиканского бюджетов, местного бюджета). | Ремонт проезда, ремонт существующей парковки, устройство дополнительных парковочных мест |

Адресный перечень территорий, на которых планируется благоустройство в 2019 году, в рамках реализации народных проектов в сфере занятости населения

| № п/п | Адрес (наименование) территории | Виды планируемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | м. Лесобаза пгт. Жешарт. | Обустройство спортивной площадки |
| 2022 |  |  |
| 1 | Во дворе домов 36,38,40,38Б,38В по ул. Башлыкова | Установка универсальной детской площадки с элементами благоустройства с обустройством территории |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2023 года

| № п/п | Адрес (наименование) территории | Виды планируемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Магнит у дома» пгт. Жешарт, ул. Свердлова, д.17, корп.2 | Ремонт проезда, площадки перед магазином, устройство парковок |

Адресный перечень территорий, на которых планируется благоустройство, в рамках реализации народных проектов в сфере благоустройства

| № п/п |  | Адрес (наименование) территории | Виды планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  |  |  |
| 1 |  | Кладбище пгт. Жешарт | Обустройство дорог, мест сбора ТКО, ограждения |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 1 | Дом № 14 по ул. Молодежная |  |  | Установка универсальной детской площадки с элементами благоустройства |
| 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека им. С. Попова по ул. Клубная |  |  | Благоустройство пешеходной зоны (отсыпка песком, планировка, укладка тротуарной плитки, дренаж с установочной трубой, освещение, скамейки, урны |
| 2 | Дворовая территория жилых домов № 9, 11 по ул. Индустриальной и № 18, 20 по ул. Молодежной |  |  | Установка универсальной детской площадки с элементами благоустройства с обустройством территории |
| 2022 |  |  |  |  |
| 1 | ул. А. Грина |  |  | Установка универсальной детской площадки с элементами благоустройства с обустройством территории |
| 2 | Возле МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» пгт. Жешарт (Сказка) |  |  | Устройство пешеходной дорожки |
| 2023 |  |  |  |  |
| 1 | Перед зданием поликлиники пгт. ул. Гагарина, д.8 |  |  | Обустройство пешеходного тротуара и зоны парковки |
| 2 | Улицы Кедровая и Юности пгт. Жешарт от съезда с автодороги Айкино - Яренск |  |  | Ремонт дороги с отсыпкой щебнем |